Тест план

проекта OLX.UA

v. 1.0

Одесса 2021

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2021 | 1.0 | Создание тест-плана | Донец Д.А. |
| 09.11.2021 | 1.1 | Внесены правки | Донец Д.А. |

Содержание

Изменения в документе …………………………………………………………....… 2

Содержание……………. …………………………………………………....………… 3

1. Вступление………………………………………………………....………………... 4

1.1 Назначение...…………………………………………………....………….. 4

1.2 Данные о ресурсе……………………...………………………....………... 4

1.3 Цель……...………………....…………………………………....…………... 4

2. Процесс тестирования…………………………………………………...………... 5

2.1 Управление рисками.……………………………………………….……... 5

2.2 Виды тестирования……………...……………….………………………... 5

2.3 Тестовое окружение и устройства………………………………....…..... 6

2.4 Процесс тестирования…………………………………………………….. 7

2.4.1 Области, подвергаемые тестированию………………………. 10

2.4.2 Области, не подвергаемые тестированию……..…………. 10

2.5 Тест-стратегия процесса тестирования…………………………….. 11

3. План работ………………………………………………………………….……. 14

4. Итоговые результаты…………………………………………………………... 15

Тест План

1. Вступление

1.1 Назначение

Назначение настоящего тест плана является описание процесса тестирования сайта olx.ua (полный адрес https://www.olx.ua). Данный документ позволяет получить  представление о плановых работах, сроках, а также цене за услуги по тестированию. В данном документе не предполагается описание текст кейсов, найденных дефектов, а также их анализ.

1.2 Данные о ресурсе

OLX.ua - сайт предоставляет платформу для онлайн покупки, продажи или обмена товарами и услугами как частными лицами, так и представителями бизнеса. Пользователи OLX могут размещать свои объявления, предварительно зарегистрировавшись с помощью мобильного телефона, электронной почты или войти через аккаунты социальных сетей. В форме подачи объявления необходимо добавить описание предложения, фотографии и свои контактные данные. Также есть возможность откликнуться на уже опубликованное объявление, связавшись с его автором через онлайн-чат на сайте или по номеру телефона.

Профессиональные продавцы могут открыть собственный OLX-магазин — для этого необходимо создать и заполнить бизнес-страницу своей компании. Это персональная страница с именной ссылкой (субдомен на базе домена OLX), логотипом, баннером, контактной информацией, названием компании, вкладкой с описанием компании и списком размещений.

1.3. Цель

Целью тестирования сайта olx.ua является тщательная проверка всех функций в разных браузерах, их версий с типичными сценариями их использования. Также некоторое время будет потрачено на тестирование негативных сценариев, которые также могут выявить некоторые ошибки.

Окончательными результатами процесса тестирования станут следующие документы:

- отчет об ошибке по результатам тестирования;

- задокументированные ошибки в системе отслеживания ошибок компании.

Тестирование будет проводиться вручную с помощью специального метода тестирования Черного Ящика.

2. Процесс тестирования

2.1 Управление рисками

| Риск | Приоритетность | Действия |
| --- | --- | --- |
| Тестовую активность будет проводить неопытный тестировщик, что может привести к упущению разного рода дефектов. | Низкая | Более опытный тестировщик (ментор) поможет решить любые возникшие проблемы |
| Поломка компьютерного оборудования или сбои на стороне сервера тестируемого ресурса | Средняя | Наличие запасного компьютерного оборудования |
| Различные виды отсутствия (по болезни или отпуск) могут привести к задержке тестирования | Средняя | Зарезервировать дополнительные часы работы для тестирования |

2.2 Виды тестирования

Планируется провести следующие виды тестирования:

- Для отдельных полей тестируемого ресурса:

- Положительное тестирование (Happy path / flow) - корректные шаги, валидные данные

- Отрицательное тестирование (Unhappy path / flow) - использование невалидных данных

- Для всей системы:

- Функциональное тестирование

- Тестирование пользовательского интерфейса

- Юзабилити тестирование

- Кроссбраузерное тестирование

- Кроссплатформенное тестирование

Тестирование производительности, тестирование безопасности проводиться не будут из-за отсутствия человеческих ресурсов и программных решений

2.3 Тестовое окружение и устройства

В тесте будут использоваться следующие операционные системы и браузеры:

| Браузеры | Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 93.0, Google Chrome 95.0.4638.69, Opera 80.0.4170.72, Microsoft Edge 94.0.992.9 |
| --- | --- |
| Операционные системы | Windows 7, Windows 10, Android |
| Расширения экрана | 1366 x 768; 1080 x 800; 1280 x 1024; 1600 x 900; 1920х1080 |
| Мобильные расширения | 1520 х 720; 1920 х 1080; 1334×750; 1136×640 |

Устройства

В тесте будут использованы такие компьютеры и устройства:

| Персональный компьютер | - Windows 7 Intel Core I5 8400 2.81 GHz 4 Gb RAM Display Samsung 19” - Windows 10 Intel Core I5 7400 3.4 GHz 8 Gb RAM Display ACER 24” |
| --- | --- |
| Мобильные устройства | - Android v.11 Redmi Note 8 Pro - IOS v.15 iPhone 7 Plus |

2.4 Процесс тестирования

Наполнение тестируемого ресурса

| № | Сайт / имя компонента | Наполнение сайта / компонента | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | olx.ua (Desktop version) | Главная страница - Мой профиль - Избранные - Сообщения - Закладки - Подать объявление - Поле поиска - Главные рубрики - VIP-объявления - Бизнес-предложения - Дополнительная информация - Социальные сети - Разделы на сервисе OLX - Популярные запросы - Мобильные приложения - Помощь и Обратная связь - Платные услуги - Информация о ресурсе - Партнеры - Карта сайта - Карта регионов - Работа в OLX - Иностранные версии ресурса Мой профиль - Регистрация нового пользователя - Вход - Выход - Объявления - Сообщения - Платежи и счёт OLX - Профиль кандидата - Настройки - OLX доставка Избранные - Объявление - Поиски Сообщения - Выбор типа сообщений - Написание сообщений - Удаление сообщений Подать объявление - Подтверждение пользователя - Заголовок - Категория - Фото объявления - Описание - Цена / обмен - Контактная информация - Предпросмотр - Опубликовать Счет - Отображение текущего счета - Пополнение счета - Купить пакет - “Узнать больше” Платежи и счёт OLX - Вкладка "Платежи и счёт OLX" - Поиск платежей - Электронные счета - Бонусы и Возвраты Профиль кандидата - Кабинет - Создание профиля - Основная информация - Образование - Профессиональный опыт - Навыки - Хобби - Удаление профиля Настройки - Изменить контактные данные - Изменить номер телефона - Изменить пароль - Изменить e-mail адрес - Уведомления - Мое резюме - Логотип и баннер - Реквизиты - Удаление учетной записи OLX-доставка - Мои продажи - "Что такое OLX-доставка?" - Мои покупки - Способы доставки - Настройки бизнес-страницы Поиск - Дистанция - Чекбоксы - Фильтры - Топ-объявления - Обычные объявления - Страница поиска |  |

2.4.1 Области, подвергаемые тестированию

- Главная страница

  - Мой профиль

    - Регистрация нового пользователя

    - Вход / выход

    - Профиль кандидата

    - Настройки

  - Подать объявление

  - Сообщения

  - Поиск

  - Дополнительная информация

  - Социальные сети

  - Популярные запросы

  - Мобильные приложения

  - Помощь и Обратная связь

  - Информация о ресурсе

  - Партнеры

  - Карта сайта

  - Карта регионов

2.4.2 Области, не подвергаемые тестированию

- Главная страница

  - Избранные

  - Закладки

  - Главные рубрики

  - VIP-объявления

  - Бизнес-предложения

  - Разделы на сервисе OLX

  - Платные услуги

  - Работа в OLX

  - Иностранные версии ресурса

  - Мой профиль

    - Платежи и счёт OLX

    - Профиль кандидата

    - Настройки

    - OLX доставка

Проверенная функциональность сайта:

- Мой профиль: высокий приоритет;

- Подать объявление - высокий приоритет;

- Настройки - средний приоритет;

- Мобильные приложения - низкий приоритет.

Критерии входа в тестирование

Тестирование можно начинать при соблюдении следующих условий:

- Подготовлена и утверждена необходимая документация: чек-лист, тест-кейсы;

- Подготовлено и настроено все необходимое для тестирования оборудование: компьютеры, мобильные телефоны;

Тестировщик может приостановить частичное или полное тестирование ресурса, если происходит следующее:

- Возникла ошибка в функции, препятствующая ее тестированию.

- Возникла серьезная проблема, не позволяющая продолжить

тестирование

Критерии выхода из тестирования

Тестирование считается завершенным при соблюдении следующих условий:

- Проверки выполняются в соответствии со всеми доступными  контрольными списками и тестовыми случаями;

- Обнаружены все дефекты;

- Все обнаруженные дефекты документируются;

- Все тесты с приоритетом «высокий» пройдены и соответственно

помечены как «Passed»;

2.5 Тест-стратегия процесса тестирования

В результате тестирования, на котором будут проводиться функциональные тесты, план тестирования будет исправлен и дополнен.

Клиент будет получать ежедневные отчеты о тестировании, такие как: процесс тестирования, найденные баги и предложения по улучшению продукта. Все найденные ошибки будут описаны в баг-репорте для их дальнейшего исправления. При тестировании сайта будут использованы разные виды тестирования программного обеспечения ввиду отсутствия строгой спецификации.

Планируется пять этапов тестирования:

- Первый этап заключается в анализе требований к тестируемому ресурсу, составлении критического чек-листа, составлении тест плана.

- Второй  этап будет посвящен детализации функционального чек-листа, будут произведены некоторые исправления и дополнения в план тестирования, будут написаны тест-проверки.

- В третьем этапе будет произведено прохождение функциональных тестов с выявлением и описанием дефектов.

- В четвертом этапе будет произведено тестирование пользовательского интерфейса с выявлением и описанием дефектов.

- В пятом этапе будет произведено кроссбраузерное тестирование с выявлением и описанием найденных дефектов.

Таким образом, достигается максимальная детализация глубины тестирования, что, в свою очередь, позволяет более точно определить затрачиваемые ресурсы, а также исправлять найденные дефекты. Ввиду неиспользования багтрекера для ведения дефектов, все обнаруженные дефекты будут зафиксированы в электронном варианте в Google-таблице.

Чеклист прогоняется для каждого браузера. Пятый этап завершает работы по тестированию. В нем проводится установленный набор тестов для выявления уязвимостей.

Функциональное тестирование

Выявление функциональных ошибок путем выполнения функциональных тестов:

Мой профиль

- Регистрация нового пользователя

- Вход

- Выход

Сообщения

- Выбор типа сообщений

- Написание сообщений

- Удаление сообщений

Подать объявление

- Создать

- Опубликовать

Профиль кандидата

- Кабинет

- Создание профиля

- Основная информация

- Образование

- Профессиональный опыт

- Навыки

- Хобби

- Удаление профиля

Настройки

- Изменить контактные данные

- Изменить номер телефона

- Изменить пароль

- Изменить e-mail адрес

- Уведомления

- Мое резюме

- Логотип и баннер

- Реквизиты

- Удаление учетной записи

Поиск

- Дистанция

- Чекбоксы

- Фильтры

- Топ-объявления

- Обычные объявления

- Страница поиска

Юзабилити-тестирование

- Правильность категоризации товаров

- Работа скролла

- Верстка футера, изображений

- Дизайн и выравнивание элементов

- Органические размеры элементов

- Исходящие ссылки

Тестирование пользовательского интерфейса

- Проверить соответствие дизайна изделия заданной модели.

- Описание процесса:

- Форма регистрации

- Написать пользователю

- Страницы сайта

Кросс-браузерное тестирование

Проверить корректность работы и пользовательского интерфейса сайта в разных браузерах.

Браузеры:

- Internet Explorer 11,

- Mozilla Firefox 93.0,

- Google Chrome 95.0.4638.69,

- Opera 80.0.4170.72,

- Microsoft Edge 94.0.992.9

Кросс-платформенное тестирование

Проверить корректность работы и пользовательского интерфейса сайта на разных платформах - ПК и мобильных.

3. План работ

Ориентировочный график выполнения плана тестирования:

| Задача | Объем работы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание плана тестирования | 48 часов | 01.11.2021 | 03.11.2021 |
| Дизайн тестов | 48 часов | 04.11.2021 | 12.11.2021 |
| Выполнение тестов | 48 часов | 15.11.2021 | 22.11.2020 |
| Анализ проведенных тестов | 8 часов | 23.11.2021 | 24.11.2021 |
| Итоги | 8 часов | 25.11.2021 | 26.11.2021 |

4. Итоговые результаты

В связи с ограниченными человеческими ресурсами и технической базой, гарантировать корректное отображение сайта можно только в браузерах, установленных на операционных системах, указанных в таблице “Браузеры”, на устройствах, которые указаны в таблице “Устройства”.

После тестирования планируется наличие следующих документов - план тестирования; тест-кейсы; сообщения об ошибке.

Итогами тестирования станет выявление ошибок в планируемых к тестированию областях и передача документации соответствующим разработчикам.

Также видится необходимым увеличение бюджета тестирования для расширения конфигураций для тестирования, а также привлечения большего количества специалистов для проведения ранее не проведенных проверок.

После тестирования рекомендуется приступить к планированию тестированию не рассматриваемых данным документов областей ресурса.  Круг лиц, допускаемые до ревью плана тестирования: ведущий тестировщик (ментор), менеджер по тестированию (менеджер по качеству), менеджер по развитию, менеджер проекта.

Ставка специалиста составляет 5$ / час. Исходя из общего количества часов, которые будут использованы на процесс тестирования, итоговая сумма составляет 800$.